Załącznik Nr 3

SEK.271.6.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynku użyteczności publicznej w Rudce”.

Wartość inwestycji wynosi: 5 462 095,56 zł.

Dokumentacja techniczna zadania jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

https://bip-ugrudka.wrotapodlasia.pl/Przetargi/Aktualne/2024/sek27142024-wykorzystywanie-odnawialnych-zrodel-energii/specyfikacja-warunkow-zamowienia-sek27142024.html

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: 1 dekada m-ca lipca 2024 r.), do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót (planowany termin – 30.06.2025 r.).

II. Zakres zadań

- Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zgodnie z zakresem określonym w art. 25-26 ustawy oraz  przepisach wykonawczych. Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Inspektor musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- drogowej

lub dysponować zespołem osób posiadających ww. kwalifikacje.

3. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:

- zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie,

- zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Obecność na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót. Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia  wezwania telefonicznego bądź innego (w przypadku nieodbierania telefonu),

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- żądanie od wykonawcy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów tych wyrobów i urządzeń oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji technicznej,

- wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót,

- kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót z opisami technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych,

- udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych) – bez dodatkowego wynagrodzenia,

- Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych prac montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

- na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac robót,

- Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę robót w przypadku wprowadzenia prac zamiennych i/lub dodatkowych,

- ustalanie z Zamawiającym i z wykonawcą zakresu i wartości robót dodatkowych,

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.